# 新世代ERP系統開發專案計畫書

專案代碼：PROJ-2024-ERP-001　｜　版本：v1.3　｜　日期：2024年11月1日

# 1. 專案概述

本專案旨在開發符合台灣中型製造業需求的新世代ERP（企業資源規劃）系統，導入AI智慧排程、即時供應鏈可視化及行動化操作介面等創新功能。預計專案總工期18個月，開發預算上限為新台幣2,800萬元。

# 2. 專案範疇

本次ERP系統開發涵蓋以下核心模組：

財務會計模組（應收、應付、總帳、固定資產）

生產製造模組（BOM管理、工單排程、品質管控）

供應鏈模組（採購、倉儲、物流追蹤）

HR模組（薪資、出勤、績效考核）

BI報表模組（即時儀表板、預測分析）

# 3. 時程規劃

| 階段 | 工作內容 | 時程 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 需求分析與系統設計 | 2024/11 - 2025/01 | 設計文件核准 |
| Phase 2 | 核心模組開發 | 2025/02 - 2025/07 | 內部UAT完成 |
| Phase 3 | 整合測試與試點 | 2025/08 - 2025/10 | 試點客戶上線 |
| Phase 4 | 正式上線與優化 | 2025/11 - 2026/04 | 全量部署完成 |

# 4. 風險管理

主要風險包括：(1) 需求變更頻繁導致開發延誤，應對措施為採用敏捷開發方法論並設置需求凍結機制；(2) 核心技術人力流失，應對措施為建立知識管理系統及交叉訓練計畫；(3) 客戶端資料遷移問題，應對措施為提前進行資料盤點及清洗，並安排3次模擬遷移演練。

# 5. 預算摘要

人力成本：新台幣1,680萬元（佔60%）
軟硬體採購：新台幣560萬元（佔20%）
外部顧問費：新台幣420萬元（佔15%）
其他雜支：新台幣140萬元（佔5%）
合計：新台幣2,800萬元